## Slide 1
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
專案與技術成果摘要
已建立 LINE 跑步社群的雲端問答主流程
16 頁技術成果與工程治理簡報
01 / 16
已建立 LINE 跑步社群的雲端問答主流程
核心能力涵蓋訊息驗證、非同步處理、AI 回答與資料保存
工程治理同步納入可靠性、隱私、觀測與自動化檢查
正式部署與實機驗收仍屬待驗證事項
Notes: 本專案的技術成果不只是一個能回覆問題的機器人，而是一條可控的服務流程。主線已具備核心能力與工程檢查；是否能在正式環境穩定運作，仍須透過後續部署及實機驗收確認。

## Slide 2
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
技術目標與設計原則
只處理完成驗證且符合群組規則的 LINE 訊息
16 頁技術成果與工程治理簡報
02 / 16
只處理完成驗證且符合群組規則的 LINE 訊息
以非同步工作切開接收訊息與產生回答的時間壓力
將營運紀錄設計為可查詢且避免保留訊息原文
對暫時性失敗採用分類、重試與可追蹤的處置
Notes: 設計原則是先保護入口，再讓工作可排隊處理，最後留下足夠但不過量的營運證據。這些原則讓回覆服務能兼顧使用者體驗、維護效率與隱私邊界，而非只追求單次回答成功。

## Slide 3
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
整體系統架構
LINE Messaging API 接收群組事件並提供回覆通道
16 頁技術成果與工程治理簡報
03 / 16
LINE Messaging API 接收群組事件並提供回覆通道
Cloudflare Workers 與 Hono 負責驗證、路由與健康檢查
Queues 承接背景工作，Workers AI 產生繁體中文回答
D1 保存必要工作狀態，Open-Meteo 支援天氣資料查詢
架構節點 1 LINE
架構節點 2 Webhook
架構節點 3 Worker
架構節點 4 Queue
架構節點 5 Workers AI
架構節點 6 D1
架構節點 7 Open-Meteo
Notes: 架構將即時接收與較耗時的回答工作分開：前端事件先由 Worker 驗證，再交給 Queue 排程。AI、天氣與資料庫各自透過明確邊界合作，使單一服務故障時可以被分類與追查，而不是混在同一個處理步驟中。

## Slide 4
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
LINE 訊息端到端資料流
Webhook 先驗證簽章、指定群組與原生 mention 條件
16 頁技術成果與工程治理簡報
04 / 16
Webhook 先驗證簽章、指定群組與原生 mention 條件
合格事件寫入 Queue，由背景工作者依序取得處理權
回答完成後優先 LINE reply，必要時才使用 push fallback
系統寫入安全化事件，串起 webhook 與後續處理紀錄
Webhook 接收
簽章與群組 mention 驗證
Queue 入列
AI 或資料來源處理
LINE reply 與 push fallback
D1 與觀測紀錄
Notes: 端到端資料流從 webhook 的信任判斷開始，而不是直接把訊息送給 AI。Queue 工作者取得工作後再產生回答與回覆；若一般回覆失敗，才依規則採用 push fallback。每一步都有對應的安全化事件，可支援事後追蹤。

## Slide 5
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
Cloudflare Workers 執行架構
Worker 以輕量執行環境處理 HTTP webhook 與排程工作
16 頁技術成果與工程治理簡報
05 / 16
Worker 以輕量執行環境處理 HTTP webhook 與排程工作
Hono 提供清楚的路由邊界與健康檢查入口
Queue consumer 處理背景訊息，避免 webhook 長時間等待
Workers AI、D1 與 Queue 以明確綁定連接服務能力
Webhook 路由
Hono
Queue consumer
綁定服務
Notes: Cloudflare Workers 扮演服務協調中心：它接收外部事件、選擇處理流程，並把長時間工作移到背景。Hono 讓入口與路由保持清楚；各項雲端能力透過綁定取得，使部署前可以檢查設定是否一致。

## Slide 6
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
Queue 非同步與可靠性設計
Queue 將尖峰訊息排隊，降低即時入口被耗時工作阻塞的風險
16 頁技術成果與工程治理簡報
06 / 16
Queue 將尖峰訊息排隊，降低即時入口被耗時工作阻塞的風險
retry 針對暫時性失敗安排後續處理，而非直接遺失工作
dead-letter queue（DLQ）保留反覆失敗工作，供後續調查與處置
deduplication 避免同一已完成工作被重複回覆
retry 暫時失敗再處理
DLQ 反覆失敗待調查
deduplication 避免重複回覆
Notes: Queue 機制像是把繁忙櫃檯與後台作業分開。可重試的問題會依規則再處理，反覆失敗的工作會進入 DLQ 供人工檢視；重複事件則由去重機制處理，避免同一問題對群組造成多次回覆。

## Slide 7
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
AI 回答與模型邊界
Workers AI 以固定主要模型產生繁體中文跑步相關回答
16 頁技術成果與工程治理簡報
07 / 16
Workers AI 以固定主要模型產生繁體中文跑步相關回答
主要模型不可用時，可由較小的備援模型接手
資訊不足時應說明不確定性，不捏造來源或數據
健康與緊急情境僅提供一般資訊並提醒尋求專業協助
主要模型
備援模型
回答政策
Notes: AI 能力被放在清楚的服務邊界內：它負責整理回答，不負責決定所有系統行為。系統保留主要與備援模型的選擇，以降低單一模型暫時不可用的影響；內容政策則要求誠實表達不確定性與安全限制。

## Slide 8
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
天氣資料整合與快取
Open-Meteo 提供跑步情境所需的天氣資料
16 頁技術成果與工程治理簡報
08 / 16
Open-Meteo 提供跑步情境所需的天氣資料
系統先依意圖辨識天氣問題，再整理地點查詢條件
D1 快取近期結果，降低相同城市的重複外部請求
快取讀寫失敗不會丟棄已取得的有效天氣回答
意圖辨識
快取讀取
Open-Meteo
快取寫入
Notes: 天氣問題採用專用資料流程，而不是把所有內容交給一般問答模型。快取能減少短時間內的重複查詢；即使快取保存或讀取出現問題，系統仍會以可用的資料來源繼續處理，避免把儲存層問題誤判為天氣供應商錯誤。

## Slide 9
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
D1 資料模型與生命週期
D1 工作紀錄支援問題處理、回覆狀態與診斷追蹤
16 頁技術成果與工程治理簡報
09 / 16
D1 工作紀錄支援問題處理、回覆狀態與診斷追蹤
天氣快取保存短期可重用資料，搭配群組設定使用
metrics 提供安全的營運統計欄位，支援趨勢查詢
問題與回答暫存最長 30-day lifecycle，之後由清理流程移除
D1 問題紀錄
weather cache
group settings
metrics
30-day lifecycle
Notes: D1 不只是資料表，而是支撐工作狀態、群組設定、天氣快取與 metrics 的共同基礎。資料生命週期採最長 30 天的清理機制，讓診斷與營運有足夠窗口，同時避免不必要地長期保留處理中的內容。

## Slide 10
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
安全、隱私與機密管理
機密值透過 Cloudflare secrets 管理，不寫入原始碼或簡報
16 頁技術成果與工程治理簡報
10 / 16
機密值透過 Cloudflare secrets 管理，不寫入原始碼或簡報
正常營運日誌只保留允許的結構化欄位與安全錯誤分類
日誌不得包含訊息原文、回答全文、LINE 識別碼或原始供應商錯誤
Traces 在第一階段維持停用，避免外部 URL 帶入使用者衍生資訊
Workers Logs
D1
Cloudflare secrets
Notes: 安全策略的重點是資料最小化與可驗證邊界。服務需要的機密由平台管理，正常日誌只記錄允許欄位。由於外部天氣請求可能包含使用者衍生地點資訊，第一階段刻意不啟用 Traces，直到有經審閱的安全邊界。

## Slide 11
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
可觀測性與故障追蹤
webhookEventId 串起已解析 LINE 事件在 webhook 與 Queue 的處理鏈
16 頁技術成果與工程治理簡報
11 / 16
webhookEventId 串起已解析 LINE 事件在 webhook 與 Queue 的處理鏈
operationId 用於解析前拒絕事件與定期清理等獨立操作
事件涵蓋 webhook、storage、answer、line、retry 與 cron 階段
outcome、errorType、durationMs 與 retryDelaySeconds 支援故障判讀
Workers Logs 以結構化欄位支援 Query Builder 查詢
webhookEventId
operationId
webhook.enqueue.completed
question.started
storage.claim.completed
answer.completed
line.reply.completed
Notes: 可觀測性讓團隊能回答「哪一個事件在哪一步失敗」。已解析的 LINE 事件使用 webhookEventId，沒有可信事件識別碼的操作使用 operationId。事件鏈會記錄階段、結果與安全化錯誤分類，協助從儀表板追蹤，而不暴露訊息內容。

## Slide 12
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
自動化測試與品質閘門
主線 134 項通過，提供核心流程的開發環境回歸保護
16 頁技術成果與工程治理簡報
12 / 16
主線 134 項通過，提供核心流程的開發環境回歸保護
知識搜尋 421 項通過，另有 1 項完整流程測試超過 5 秒
設定檢查待更新：主線雲端設定型別宣告尚未完成
品質閘門包含鎖定安裝、綁定檢查、測試、型別檢查與 dry-run
開發環境驗證不等同正式部署或 production smoke 驗收
主線 134 通過
知識搜尋 421 通過
1 項超過 5 秒
設定檢查待更新
Notes: 測試數字反映截至指定日期的開發環境結果，而不是正式環境的服務承諾。主線 134 項與知識搜尋 421 項測試提供回歸保護，但知識搜尋仍有 1 項逾時，且主線設定型別宣告待更新；這些都必須在上線前關閉。

## Slide 13
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
知識搜尋技術架構（開發中）
**開發中**：功能位於獨立分支，尚未合併至主線或正式部署
16 頁技術成果與工程治理簡報
13 / 16
**開發中**：功能位於獨立分支，尚未合併至主線或正式部署
R2 保存來源內容，ingestion queue 協調背景匯入工作
Workers AI 進行文件轉換與 embeddings，Vectorize 提供相似度索引
retrieval 取回可用證據，再由 grounded answer 產生附依據的回答
文件與 URL 匯入、Tavily 搜尋與生命週期管理已有相關實作與測試
r2
ingestion-queue
workers-ai
vectorize
retrieval
grounded-answer
開發中
Notes: 知識搜尋的目標是讓回答能連回可檢查的證據，而不是只生成文字。設計採 R2、背景匯入、Workers AI、Vectorize、retrieval 與 grounded answer 的分層流程；目前它仍在獨立分支開發中，尚未合併或進行正式部署。

## Slide 14
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
現階段技術成熟度
已完成：LINE 主流程、Queue、Workers AI、D1、天氣快取與結構化觀測
16 頁技術成果與工程治理簡報
14 / 16
已完成：LINE 主流程、Queue、Workers AI、D1、天氣快取與結構化觀測
開發中：知識搜尋、文件與 URL 匯入、引用式回答與即時搜尋整合
待正式環境驗證：部署、LINE 實機、Logs、Queue、D1 與 production smoke
待合併前驗證：知識搜尋 E2E timeout 與主線設定型別宣告更新
已完成｜開發中｜待合併前驗證｜待正式環境驗證
Notes: 成熟度以具名狀態而非百分比呈現，因為不同能力的風險與驗證方式不同。已完成代表主線程式與開發環境檢查已有證據；開發中代表功能仍在分支；待驗證則必須由授權部署後的真實服務結果決定。

## Slide 15
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
技術風險與改善計畫
先修正知識搜尋 E2E timeout，避免完整流程長時間無法收斂
16 頁技術成果與工程治理簡報
15 / 16
先修正知識搜尋 E2E timeout，避免完整流程長時間無法收斂
更新主線雲端設定型別宣告，恢復完整上線前檢查
對未提交的知識搜尋修改進行整理、審查與測試
部署前審查 migration 相容性，部署後執行健康、LINE、Logs、Queue 與 D1 驗收
Notes: 現階段改善計畫以關閉已知缺口為優先，而不是擴大功能範圍。首先處理逾時與型別宣告，再整理知識搜尋分支的未提交修改。完成工程檢查後，才進入具授權條件的部署與逐項 smoke 驗收。

## Slide 16
AI-CHOTBOT · TECHNICAL ACHIEVEMENTS
下一階段工程路線圖
1. 完成分支：整理知識搜尋修改並完成審查
16 頁技術成果與工程治理簡報
16 / 16
1. 完成分支：整理知識搜尋修改並完成審查
2. 自動化驗證：修正逾時並重跑品質閘門
3. 合併：確認相容性與測試結果後納入主線
4. 正式部署：依 migration 與部署程序建立可回復版本
5. 實機驗收：完成 LINE、Logs、Queue、D1 與隱私檢查
1. 完成分支
2. 自動化驗證
3. 合併
4. 正式部署
5. 實機驗收
Notes: 路線圖刻意把合併放在驗證之後，把實機驗收放在正式部署之後。每個階段都需要留下可查核證據：分支審查、測試結果、部署紀錄與 smoke 結果。這能讓技術投資依風險順序推進，而不是一次把不確定性帶進正式環境。